# 精益生产推行方案

## 第一章 总则

### 第一条 目的与意义

精益生产是一种以客户需求为拉动，以消除浪费和持续改善为核心，使企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的生产管理方式。为推行精益生产，消除生产过程中的各种浪费，提高生产效率，降低生产成本，提升产品质量，增强企业竞争力，特制定本方案。

### 第二条 指导思想

以精益生产理念为指导，以客户需求为导向，以消除浪费为核心，以持续改善为手段，以全员参与为基础，通过推行精益生产工具和方法，实现生产过程的精益化、标准化、可视化、自动化，全面提升公司生产管理水平和经营效益。

### 第三条 推行目标

短期目标（1年内）：

- 建立精益生产推行组织体系。

- 完成精益生产培训和理念宣贯。

- 选择1-2条生产线作为试点，推行5S、标准化作业、目视化管理等基础工具。

- 试点线生产效率提升10%，在制品库存降低20%，生产周期缩短15%。

中期目标（2-3年）：

- 在全公司范围内推行精益生产。

- 全面应用价值流分析、拉动生产、看板管理、快速换模、防错法、TPM等精益工具。

- 建立精益生产管理体系和持续改善机制。

- 整体生产效率提升30%，在制品库存降低50%，生产周期缩短40%，产品不良率降低50%。

长期目标（3-5年）：

- 形成具有公司特色的精益生产体系。

- 精益理念深入人心，全员参与改善成为常态。

- 实现精益供应链，将精益延伸至供应商和客户。

- 成为行业精益生产标杆企业。

### 第四条 推行原则

客户导向原则：以客户需求为出发点，消除客户不增值的活动。

消除浪费原则：识别和消除生产过程中的各种浪费。

持续改善原则：建立持续改善机制，不断优化生产过程。

全员参与原则：鼓励全体员工参与精益生产，发挥员工智慧。

数据驱动原则：用数据说话，基于数据进行决策和改善。

标准化原则：将改善成果标准化，防止问题反弹。

目视化原则：实现生产过程可视化，问题暴露化。

试点先行原则：先试点后推广，稳步推进，确保成效。

## 第二章 精益生产理念与浪费识别

### 第五条 精益生产核心理念

价值：价值只能由最终客户来定义，只有在特定时间、以特定价格满足客户需求的产品或服务才有价值。

价值流：价值流是指从原材料到成品、从概念到投产、从订单到交付的所有活动，包括增值活动和非增值活动。

流动：让价值流顺畅流动起来，消除阻碍流动的各种因素，实现连续流生产。

拉动：按客户需求拉动生产，不生产客户不需要的产品，避免过度生产。

尽善尽美：持续改善，追求完美，不断消除浪费，永无止境。

### 第六条 七大浪费

精益生产将生产过程中的浪费分为七大浪费：

过量生产浪费：

- 生产多于所需、生产快于所需。

- 表现：在制品过多、库存积压、提前生产。

- 危害：占用资金、增加库存、掩盖问题、增加搬运和管理成本。

- 消除方法：推行拉动生产、按节拍生产、控制生产批量。

等待浪费：

- 人员、设备、物料等待，生产不连续。

- 表现：人员闲置、设备空转、物料待料、工序等待。

- 危害：降低设备和人员利用率、延长生产周期。

- 消除方法：平衡生产线、减少换模时间、优化物料配送、推行TPM。

搬运浪费：

- 物料、在制品、成品的不必要搬运。

- 表现：长距离搬运、多次搬运、临时堆放、重复搬运。

- 危害：增加搬运成本、占用空间、增加损坏风险、降低效率。

- 消除方法：优化工厂布局、推行U型生产线、建立物料超市、采用AGV配送。

过度加工浪费：

- 超出客户需求的加工或不必要的加工。

- 表现：多余的工序、过高的精度、不必要的检验、重复的加工。

- 危害：增加工时和成本、降低效率、占用设备。

- 消除方法：价值流分析、标准化作业、工艺优化、设计简化。

库存浪费：

- 原材料、在制品、成品的过多库存。

- 表现：原材料库存过高、在制品积压、成品库存过多。

- 危害：占用资金、增加仓储成本、掩盖问题、增加管理难度。

- 消除方法：推行JIT生产、降低生产批量、优化供应链、推行VMI。

动作浪费：

- 人员和设备的不必要动作。

- 表现：多余的走动、弯腰、转身、伸手、寻找工具、重复动作。

- 危害：增加劳动强度、降低效率、增加疲劳和安全风险。

- 消除方法：动作分析、人机工程优化、工具定置、标准化作业。

不良品浪费：

- 生产不良品造成的返工、报废、检验等浪费。

- 表现：产品不良、返工返修、报废、重复检验、客户投诉。

- 危害：增加材料和工时成本、延误交期、损害质量信誉。

- 消除方法：推行防错法、源头质量控制、标准化作业、TQM、自働化。

### 第七条 第八大浪费：未利用员工创造力

员工的智慧、创意、能力未被充分利用。

表现：员工不参与改善、好的建议不被采纳、员工技能单一、员工积极性不高。

危害：浪费人力资源、降低组织活力、影响持续改善。

消除方法：建立改善提案制度、开展QC小组活动、多能工培养、授权赋能。

## 第三章 精益生产推行组织

### 第八条 精益生产推行委员会

公司设立精益生产推行委员会，作为精益生产推行的决策和领导机构。

组成：

主任：总经理

副主任：分管生产的副总经理、精益生产总监（或顾问）

成员：各部门负责人

职责：

审议精益生产推行规划和年度计划。

审议精益生产推行重大事项和资源配置。

协调解决精益生产推行中的重大问题。

审核精益生产推行成果和奖励方案。

考核评价各部门精益生产推行工作。

公司授权的其他事项。

推行委员会每月召开一次会议，研究精益生产推行工作。

### 第九条 精益生产推行办公室

精益生产推行委员会下设办公室（简称精益办），作为精益生产推行的日常办事机构。

职责：

制定精益生产推行规划和年度计划。

组织实施精益生产推行各项工作。

负责精益生产培训和理念宣贯。

指导各部门开展精益生产改善活动。

组织精益生产工具和方法的应用。

负责精益生产项目管理和跟踪。

负责精益生产数据收集、分析和报告。

组织精益生产成果评估和经验推广。

负责精益生产经费管理。

完成推行委员会交办的其他事项。

精益办配备专职精益生产工程师，可聘请外部精益生产顾问提供指导。

### 第十条 各部门职责

贯彻落实公司精益生产推行规划和要求。

组织本部门员工参加精益生产培训。

开展本部门精益生产改善活动。

应用精益生产工具和方法，消除本部门浪费。

培养本部门精益生产骨干。

配合精益办开展工作。

部门负责人是本部门精益生产推行第一责任人。

### 第十一条 精益改善小组

各生产车间和部门成立精益改善小组（QC小组、改善小组）。

改善小组由基层员工组成，组长由小组成员选举或部门指定。

改善小组职责：

- 识别本区域浪费和问题。

- 开展改善活动，解决实际问题。

- 提出改善提案。

- 参与精益生产工具应用。

- 分享改善经验和成果。

改善小组定期活动，每周至少一次。

公司对改善小组成果进行评审和奖励。

## 第四章 精益生产工具与方法

### 第十二条 5S管理

整理（Seiri）：

- 区分要与不要的物品，清除不需要的物品。

- 制定要与不要的判断标准。

- 定期进行整理，保持工作场所清爽。

整顿（Seiton）：

- 对需要的物品定置定位，标识清楚。

- 做到物有其位、物在其位、物见其数。

- 推行形迹管理、颜色管理、标识管理。

清扫（Seiso）：

- 清除工作场所的灰尘、油污、垃圾。

- 做到工完料净场地清。

- 清扫与设备点检结合，发现问题及时处理。

清洁（Seiketsu）：

- 将整理、整顿、清扫制度化、标准化。

- 建立5S检查标准和制度。

- 定期检查，持续保持。

素养（Shitsuke）：

- 培养员工良好习惯，自觉遵守规章制度。

- 开展5S培训和教育。

- 形成人人参与、人人维持的良好氛围。

5S是精益生产的基础，必须首先推行并长期坚持。

### 第十三条 价值流分析（VSM）

价值流图：

- 绘制当前状态价值流图，识别价值流中的增值和非增值活动。

- 分析信息流和物料流，发现浪费和瓶颈。

- 绘制未来状态价值流图，设计理想的价值流。

- 制定改善计划，实现未来状态。

价值流分析步骤：

- 选择产品系列。

- 绘制当前状态图。

- 分析当前状态，识别浪费。

- 设计未来状态。

- 制定实施计划。

- 实施改善。

- 定期更新价值流图。

价值流指标：

- 增值时间（VA）：客户愿意付费的活动时间。

- 非增值时间（NVA）：客户不愿意付费的活动时间。

- 增值比（VA%）= 增值时间 / 总生产时间。

- 生产周期（LT）：从原材料到成品的总时间。

- 加工时间（PT）：产品实际加工时间。

### 第十四条 标准化作业（SOP）

标准化作业三要素：

- 节拍时间（Takt Time）：满足客户需求的生产节奏，= 可用工作时间 / 客户需求数量。

- 作业顺序：作业人员执行作业的步骤和顺序。

- 标准在制品：为保证生产循环进行，工序内必需的最少在制品数量。

标准化作业文件：

- 工序能力表：记录各工序的加工时间、换模时间、设备能力。

- 标准作业组合票：以时间轴表示人员作业和设备作业的组合。

- 标准作业票：在生产现场张贴，显示作业顺序、节拍、标准在制品、质量检查点、安全注意事项。

- 作业指导书（SOP）：详细描述作业步骤、方法、标准、注意事项。

标准化作业要求：

- 标准化作业文件必须在现场张贴，员工必须遵守。

- 标准化作业必须定期审核和更新。

- 改善成果必须及时标准化。

- 标准化作业是改善的基础，没有标准化就没有改善。

### 第十五条 目视化管理

目视化管理内容：

- 生产目视化：生产计划、实际产量、进度、异常等信息公开显示。

- 质量目视化：质量标准、不良品展示、质量数据、质量异常显示。

- 设备目视化：设备状态、运行参数、点检标准、故障显示。

- 物料目视化：物料标识、库存数量、位置、先进先出标识。

- 安全目视化：安全标识、警示标志、安全状态、应急设施标识。

- 人员目视化：人员状态、技能矩阵、考勤、绩效显示。

目视化管理工具：

- 看板：生产看板、质量看板、安全看板、改善看板。

- 指示灯（安灯）：设备状态、生产状态、呼叫信号。

- 颜色管理：用颜色区分状态、区域、物料、优先级。

- 形迹管理：物品放置位置的轮廓标识。

- 定置线：区域、通道、物品放置的划线标识。

- 标识牌：区域、设备、物料、安全等标识。

目视化管理要求：

- 目视化信息必须真实、及时、准确。

- 目视化工具必须清晰、醒目、易懂。

- 目视化管理必须全员参与，共同维护。

- 通过目视化，让问题暴露出来，让管理透明化。

### 第十六条 拉动生产与看板管理

拉动生产：

- 后工序按需向前工序领取物料，前工序只生产被领取的数量。

- 以客户需求为起点，由后向前拉动整个生产过程。

- 避免过度生产，减少在制品库存。

看板种类：

- 生产看板：指示工序生产的看板，包括工序内看板、信号看板。

- 领取看板：指示后工序向前工序领取物料的看板，包括工序间领取看板、外协领取看板。

- 临时看板：临时生产或临时领取使用的看板。

看板运行规则：

- 没有看板不能生产，也不能领取。

- 看板只能来自后工序。

- 前工序只能生产被领取的数量。

- 必须100%合格品，不良品不交给后工序。

- 看板必须随实物一起流动。

- 不断减少看板数量，暴露问题，持续改善。

看板实施步骤：

- 选择试点产品和工序。

- 确定生产批量和节拍。

- 设计看板形式和内容。

- 确定看板数量。

- 建立看板运行流程。

- 培训员工。

- 试运行，逐步完善。

- 减少看板数量，持续改善。

### 第十七条 快速换模（SMED）

快速换模概念：

- SMED（Single Minute Exchange of Die）：单分钟换模，即换模时间在10分钟以内。

- 将换模作业分为内部作业（必须停机进行的作业）和外部作业（可以在设备运行时进行的作业）。

- 尽可能将内部作业转化为外部作业，缩短停机时间。

快速换模步骤：

- 第一步：观察和记录当前换模过程，区分内部作业和外部作业。

- 第二步：将内部作业转化为外部作业。

- 第三步：优化内部作业，缩短内部作业时间。

- 第四步：优化外部作业，提高外部作业效率。

- 第五步：标准化换模作业，持续改善。

快速换模方法：

- 模具标准化：统一模具尺寸、固定方式、定位方式。

- 快速夹紧：使用快速夹紧装置、液压夹紧、气动夹紧。

- 预置准备：提前准备模具、工具、材料，在设备运行时完成外部作业。

- 并行作业：多人同时进行换模作业。

- 功能标准化：减少调整时间，实现免调整。

- 转台/台车：使用转台或台车，实现模具快速更换。

快速换模效果：

- 缩短换模时间，提高设备利用率。

- 减小生产批量，降低在制品库存。

- 增加换模次数，实现多品种小批量生产。

- 提高生产柔性，快速响应客户需求。

### 第十八条 全员生产维护（TPM）

TPM目标：

- 追求设备综合效率（OEE）最大化。

- 实现零故障、零不良、零灾害、零浪费。

- 全员参与，自主维护。

TPM八大支柱：

- 自主维护：操作人员自主进行设备日常点检、清洁、润滑、紧固。

- 计划维护：专业维修人员有计划地进行设备预防性维护和预测性维护。

- 个别改善：针对设备损失进行专题改善。

- 初期管理：新设备选型、设计、安装阶段的管理。

- 质量维护：通过设备维护保证产品质量。

- 教育训练：设备维护技能培训。

- 安全环境：设备安全和环境管理。

- 事务改善：管理部门的效率改善。

自主维护七步骤：

- 第一步：初期清扫（清扫即点检）。

- 第二步：发生源、困难部位对策。

- 第三步：制定清扫、润滑、点检标准。

- 第四步：总点检（提高点检技能）。

- 第五步：自主点检（完善点检标准）。

- 第六步：标准化（标准化各项作业）。

- 第七步：自主管理（持续改善）。

设备综合效率（OEE）：

- OEE = 时间利用率 × 性能利用率 × 良品率

- 时间利用率 = 实际运行时间 / 计划运行时间

- 性能利用率 = 实际产量 / 理论产量

- 良品率 = 合格品数量 / 总生产数量

- OEE目标：世界级水平≥85%，优秀≥80%，良好≥70%。

### 第十九条 防错法（Poka-Yoke）

防错法概念：

- Poka-Yoke（防错/愚巧法）：通过设计和装置，使错误不会发生或一旦发生立即被发现。

- 核心理念：不依赖人的注意力和经验，通过装置和方法防止错误。

- 目标：零缺陷，第一次就把事情做对。

防错法类型：

- 控制型防错：防止错误发生，一旦发生立即停止。

- 接触式：通过形状、尺寸、颜色等接触检测错误。

- 定值式：通过计数、定时等检测错误。

- 动作顺序式：通过动作顺序检测错误。

- 警告型防错：错误发生时发出警告，提醒操作人员。

- 声光报警：通过灯光、声音报警。

- 指示灯：通过指示灯显示状态。

- 计数器：通过计数显示异常。

防错法实施步骤：

- 第一步：识别和描述错误/缺陷。

- 第二步：分析错误发生的原因。

- 第三步：提出防错方案。

- 第四步：评估和选择防错方案。

- 第五步：实施防错装置。

- 第六步：验证防错效果。

- 第七步：标准化和推广。

防错法应用领域：

- 产品设计：通过设计防止装配错误。

- 工艺设计：通过工艺设计防止加工错误。

- 设备装置：通过防错装置防止操作错误。

- 检验过程：通过防错方法防止漏检、错检。

- 物料管理：通过标识和定置防止用错物料。

- 信息管理：通过系统控制防止信息错误。

### 第二十条 其他精益工具

准时化生产（JIT）：在需要的时候，按需要的量，生产需要的产品。

自働化（Jidoka）：赋予设备人的智能，一旦发生异常自动停止，防止不良品产生。

均衡生产（Heijunka）：均衡产品品种和数量，平稳组织生产。

一个流（One Piece Flow）：产品逐个加工、逐个流动，减少在制品。

多能工培养：培养员工掌握多种技能，适应多岗位作业。

改善提案制度：鼓励员工提出改善提案，全员参与改善。

QC小组活动：基层员工自发组成小组，开展质量改善活动。

A3报告：用A3纸系统地描述问题、分析、对策、计划的工具。

5Why分析：连续问5个为什么，找到问题根本原因。

鱼骨图（因果图）：分析问题原因的工具，从人、机、料、法、环、测等方面分析。

## 第五章 精益生产推行步骤

### 第二十一条 第一阶段：准备阶段（1-3个月）

成立组织：

- 成立精益生产推行委员会和精益办。

- 明确各级组织和人员职责。

- 配备专职精益生产人员。

- 可聘请外部精益顾问。

现状诊断：

- 开展生产现状调研，了解生产管理情况。

- 收集生产数据：产量、效率、质量、库存、周期等。

- 识别主要浪费和问题。

- 绘制当前状态价值流图。

- 形成现状诊断报告。

制定规划：

- 制定精益生产推行总体规划。

- 制定年度推行计划和目标。

- 确定试点区域和试点项目。

- 制定预算和资源配置计划。

- 规划经推行委员会审议，总经理批准。

培训宣贯：

- 开展精益生产理念培训，覆盖全体员工。

- 开展精益工具方法培训，培训骨干人员。

- 召开精益生产推行启动大会。

- 利用宣传栏、网站、公众号等宣传精益生产。

- 营造精益生产推行氛围。

### 第二十二条 第二阶段：试点阶段（4-9个月）

选择试点：

- 选择1-2条生产线或车间作为试点。

- 试点选择原则：有代表性、问题突出、改善空间大、团队配合好。

- 明确试点目标和范围。

5S推行：

- 在试点区域全面推行5S。

- 开展整理、整顿、清扫、清洁、素养活动。

- 建立5S标准和检查制度。

- 打造5S样板区。

标准化作业：

- 对试点工序进行作业分析。

- 制定标准化作业文件（SOP、标准作业票）。

- 培训员工按标准作业。

- 在现场张贴标准作业票。

目视化管理：

- 在试点区域建立生产、质量、设备、安全等目视化看板。

- 实施定置管理、颜色管理、标识管理。

- 安装安灯系统。

- 实现生产过程可视化。

价值流改善：

- 绘制试点区域价值流图。

- 识别浪费和瓶颈。

- 实施改善项目，消除浪费。

- 优化生产线布局，推行U型线。

- 平衡生产线，减少等待。

快速换模：

- 对试点设备开展快速换模改善。

- 区分内部作业和外部作业。

- 实施换模改善，缩短换模时间。

- 制定换模标准作业。

TPM试点：

- 在试点设备推行自主维护。

- 开展初期清扫和点检。

- 制定设备清扫、润滑、点检标准。

- 提高设备OEE。

试点总结：

- 评估试点成效，对比改善前后数据。

- 总结试点经验和教训。

- 形成试点案例和标准。

- 制定推广计划。

### 第二十三条 第三阶段：推广阶段（10-24个月）

全面推广5S：

- 在全公司范围内推行5S。

- 建立5S检查和评比制度。

- 定期开展5S竞赛和评比。

- 实现5S常态化。

全面推广标准化作业：

- 对所有工序制定标准化作业文件。

- 建立标准化作业审核和更新机制。

- 开展标准化作业培训和考核。

- 实现作业标准化。

全面推广目视化管理：

- 在全公司建立目视化管理体系。

- 统一目视化标准和规范。

- 实现生产、质量、设备、安全、物料等全面目视化。

推行拉动生产：

- 在主要生产线推行拉动生产。

- 建立看板管理系统。

- 减少在制品库存。

- 实现准时化生产。

推行TPM：

- 在全公司设备推行TPM。

- 建立自主维护和计划维护体系。

- 开展设备OEE提升活动。

- 实现设备零故障目标。

推行防错法：

- 在关键工序推行防错装置。

- 开展防错改善活动。

- 建立防错设计标准。

- 实现产品零缺陷。

建立改善机制：

- 建立改善提案制度，鼓励全员参与。

- 开展QC小组活动和精益改善小组活动。

- 定期召开改善发表会。

- 建立改善奖励机制。

- 形成持续改善文化。

供应链精益化：

- 将精益理念延伸至供应商。

- 推行供应商JIT供货。

- 建立供应商精益评价体系。

- 帮助供应商推行精益生产。

- 实现精益供应链。

### 第二十四条 第四阶段：深化阶段（25-36个月）

精益体系建设：

- 建立完善的精益生产管理体系。

- 制定精益生产标准和规范。

- 建立精益生产评价体系。

- 实现精益生产制度化、标准化。

精益文化建设：

- 将精益理念融入企业文化。

- 培养全员精益意识和改善习惯。

- 形成"消除浪费、持续改善、全员参与"的精益文化。

- 精益成为员工的自觉行为。

精益数字化：

- 将精益生产与数字化、智能化结合。

- 建设MES、WMS、SCADA等信息化系统。

- 实现生产数据实时采集和分析。

- 用数据驱动精益改善。

精益延伸：

- 将精益从生产延伸至研发、销售、采购、管理等全流程。

- 推行精益研发、精益营销、精益管理。

- 实现全价值链精益化。

标杆创建：

- 创建行业精益生产标杆。

- 开展精益生产对外交流和分享。

- 输出精益生产管理经验。

- 提升公司品牌影响力。

## 第六章 精益生产推行保障措施

### 第二十五条 组织保障

建立健全精益生产推行组织体系，明确各级组织职责。

精益生产推行委员会定期研究精益生产推行工作。

精益办配备专职人员，独立开展工作。

各部门负责人亲自抓精益生产，带头参与改善。

建立精益生产骨干队伍，培养内部精益专家。

### 第二十六条 制度保障

建立精益生产推行各项制度，规范推行工作。

建立精益生产项目管理制度。

建立精益生产考核评价制度。

建立精益生产激励约束制度。

建立精益生产培训制度。

将精益生产纳入公司管理制度体系。

### 第二十七条 资源保障

公司设立精益生产专项经费，纳入年度预算。

精益生产经费用于培训、咨询、项目实施、奖励、阵地建设等。

保障精益生产推行所需的人力、物力、财力。

优先保障试点项目和重点改善项目资源。

可聘请外部精益顾问提供专业指导。

### 第二十八条 培训保障

建立分层分类的精益生产培训体系。

高层管理人员培训：精益理念、精益战略、精益领导力。

中层管理人员培训：精益工具、精益项目管理、改善方法。

基层员工培训：5S、标准化作业、改善提案、QC小组。

精益骨干培训：精益工具深度应用、精益项目辅导、内部讲师培养。

培训方式：课堂培训、现场实训、案例教学、标杆学习、项目实践。

建立培训效果评估机制，确保培训质量。

### 第二十九条 激励保障

建立精益生产激励机制，鼓励全员参与。

改善提案奖励：对员工提出的改善提案，根据成效给予奖励。

改善项目奖励：对优秀改善项目团队给予奖励。

QC小组奖励：对优秀QC小组成果给予奖励。

精益标兵奖励：评选精益生产标兵，给予表彰和奖励。

部门考核：将精益生产推行情况纳入部门绩效考核。

晋升激励：将精益生产能力和成效纳入员工晋升评价。

## 第七章 精益生产评估与持续改进

### 第三十条 评估指标体系

建立精益生产评估指标体系，定期评估精益生产推行成效。

| 指标类别 | 具体指标 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 效率指标 | 生产效率 | 提升30% |
|  | 设备综合效率（OEE） | ≥80% |
|  | 人均产值 | 提升25% |
| 质量指标 | 产品不良率 | 降低50% |
|  | 客户投诉率 | 降低50% |
|  | 一次合格率 | ≥99% |
| 库存指标 | 在制品库存 | 降低50% |
|  | 原材料库存周转率 | 提升30% |
|  | 成品库存周转率 | 提升30% |
| 周期指标 | 生产周期 | 缩短40% |
|  | 订单交付周期 | 缩短30% |
|  | 换模时间 | 缩短70% |
| 成本指标 | 单位产品成本 | 降低20% |
|  | 制造费用率 | 降低15% |
|  | 质量成本 | 降低40% |
| 安全指标 | 安全事故率 | 降低80% |
|  | 安全隐患整改率 | 100% |
| 改善指标 | 人均改善提案数 | ≥2件/年 |
|  | 改善提案实施率 | ≥80% |
|  | QC小组活动参与率 | ≥70% |
| 人员指标 | 多能工比例 | ≥60% |
|  | 精益培训覆盖率 | 100% |
|  | 员工满意度 | ≥90% |

### 第三十一条 评估方式

日常监控：

- 建立精益生产数据看板，实时监控关键指标。

- 每日跟踪生产、质量、设备等数据。

- 发现异常及时处理。

月度评估：

- 每月召开精益生产推进会。

- 评估月度精益生产指标完成情况。

- 跟踪改善项目进展。

- 分析问题，制定对策。

季度评估：

- 每季度开展精益生产综合评估。

- 评估各部门精益生产推行情况。

- 评选精益生产优秀部门和个人。

- 总结经验，调整策略。

年度评估：

- 每年开展精益生产年度评估。

- 全面评估年度精益生产目标完成情况。

- 评估精益生产体系成熟度。

- 制定下年度精益生产计划。

### 第三十二条 持续改进

建立精益生产持续改进机制。

根据评估结果，不断改进精益生产推行工作。

定期修订精益生产推行规划和计划。

学习借鉴先进企业精益生产经验。

与时俱进，创新精益生产方法和工具。

将精益生产与数字化、智能化融合，不断提升精益水平。

追求尽善尽美，永不止步。

## 第八章 附则

### 第三十三条 方案解释

本方案由公司精益生产推行办公室负责解释。

### 第三十四条 方案修订

本方案根据公司发展和实际情况适时修订。修订由精益办提出，经精益生产推行委员会审议，总经理批准后发布实施。

### 第三十五条 生效日期

本方案自2026年1月1日起施行。

编制部门：精益生产推行办公室

审核：精益生产推行委员会

批准：总经理

发布日期：2025年12月20日

实施日期：2026年1月1日